日　報

2026年4月30日（木）　担当：takahisa

# 1. 本日の作業サマリー

| 時刻 | コミット | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 11:09 | 4/30修正 | deal-appの各ページ全面リライト・型定義・Supabase更新 |
| 11:26 | 4/30デモ版修正 | 重複ファイル削除・エラーハンドリング（error.tsx）追加 |
| 11:42 | 修正できるようにした | 商談詳細ページに編集機能を実装 |
| 12:15 | レスポンシブ対応 | dashboard・deals・payments・review・masterなど全主要画面 |
| 12:33 | app削除 | 旧 nobledashboard/app ディレクトリを廃止・deal-appに一本化 |
| 12:59 | 商談入力修正 | 商談新規作成フォーム（deals/new）を大幅改修 |
| 13:01 | マージ | 上記変更をマージ |

# 2. 完了タスク

## ① 商談詳細ページの編集機能追加

- deals/[id]/page.tsx を大幅改修し、商談情報をその場で編集・保存できるよう実装

- mock-data.ts にテスト用データを追加

## ② 商談新規入力フォームの改修

- deals/new/page.tsx を全面的に書き直し（+231行/-71行）

- 新規商談の項目追加要件（要件 #7）を完了

- 流入経路・代理店・人材提案などの入力項目を整備

## ③ レスポンシブ対応（全主要画面）

- dashboard、deals一覧、payments、review、master、contract-detail など広範囲に適用

- モバイルでのナビ・テーブル・フォームレイアウトを最適化

- ※ 完全完了に向けて継続対応が必要な箇所あり

## ④ コードベースのクリーンアップ

- 旧 nobledashboard/app/ ディレクトリを完全削除し deal-app に一本化

- 重複していたページファイル（page 2.tsx）を削除

- error.tsx（エラーバウンダリ）を新規追加

# 3. 進捗確認（要件一覧）

| # | 要件 | 状況 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lステップ→カレンダー自動取得 | ❌ 断念 | Lステップ側仕様の制約により対象外 |
| 2 | Googleカレンダー→アプリ自動取得 | 🔲 実装待ち | ログイン機能完了後に着手可 |
| 3 | 営業別ログイン機能（Google認証） | ✅ 完了 | 4/23 done |
| 4 | 検討・対象外の理由記述 | ✅ 完了 | 4/23 done |
| 5 | 商談後の人材提案入力 | ✅ 完了 | 4/23 done |
| 6 | 成約詳細の項目追加 | ✅ 完了 | 4/23 done |
| 7 | 新規商談の項目追加 | ✅ 完了 | 4/30 本日完了 |
| 8 | スマホ対応（レスポンシブ） | 🔲 対応中 | 最優先・5月中旬テスト配布目標 |
| 9 | マスター管理機能 | 🔲 未着手 | 優先度2・実装方針確定済み |

# 4. 設計・方針決定事項（マスター管理機能）

本日の壁打ちにより、マスター管理機能の実装方針を以下のとおり確定した。

| 論点 | 決定内容 |
| --- | --- |
| マスター対象範囲 | 流入経路・代理店・成約プラン・担当者の4テーブル（ステータスはハードコード維持） |
| 担当者とGoogle認証 | 管理者がメールを事前登録 → Googleログイン時に照合・紐付け。未登録は弾く |
| 削除方針 | ソフト削除（is_active フラグ）で統一。既存商談の表示はそのまま維持 |
| ID採番 | UUID自動採番（手入力なし） |
| 表示順管理 | 数値入力で sort_order を管理。D&Dは将来対応 |
| 権限管理 | 5月中旬テストまでは全員編集可（権限チェックなし）。is_admin は6月本番前に追加 |
| 今回スコープ外 | ステータスのマスター化・入力形式変更・D&D・代理店コミッション |

# 5. 明日以降のタスク

- 【最優先】レスポンシブ対応の仕上げ（5月中旬テスト配布に向けて）

- マスター管理機能の実装（Step 1: DBマイグレーション → Step 2: CRUD → Step 3: UI → Step 4: 既存画面への反映）

- Googleカレンダー連携（ログイン機能が前提条件）