【ARIS業務日報】

■日付：2026/05/07

■担当者：takahisa

■案件名：noble dashboard 全般

1. 本日の実施内容（事実・結果）

・[完了] Google Calendar・Gmail 認証機能の実装

・   → 認証フロー改善（auth/callback/route.ts を228行に拡張）

・   → GoogleCalendarPanel.tsx コンポーネント追加

・   → LoginCard.tsx の大幅リファクタリング

・   → Supabase マイグレーション追加（Google アカウント管理）

・[完了] マスターデータ取得関数の追加・型定義

・   → getUsers() / getSources() / getPlans() / getAgencies()

・   → master_users, master_sources, master_plans, master_agencies テーブル対応

・[完了] deal-app 認証機能ブランチのマージ

・[完了] 新しいダッシュボードアプリの統合

※ステータス：[途中] 一部継続予定

・ OAuth 認証機能は実装完了。テスト・デバッグが必要

2. クライアントとのコミュニケーション記録

・相手：クライアント

・内容詳細：認証機能実装方向の確認・承認を得た

・温度感・反応：ポジティブ（実装内容に承認）

3. 技術・仕様メモ（将来のRAG/引き継ぎ用）

・ Google Calendar API: 複数ファイルにまたがる実装（複雑度高）

・   - GoogleCalendarPanel.tsx: 184行でカレンダー表示・イベント取得

・   - /api/google/calendar/connection: OAuth認可管理

・   - /api/google/calendar/events: イベント取得エンドポイント

・ Supabase マイグレーション追加：

・   - 002_google_accounts.sql: OAuth用テーブル

・   - 003_auth_user_mapping_and_google_connection.sql: マッピング

・ ミドルウェア実装（middleware.ts）: 認証状態チェック

・ マスターデータ関数（supabase.ts）: is_active フラグで絞り込み対応

4. 課題・懸念事項

・ Google Calendar API 連携が思ったより複雑

・   → トークン管理、リフレッシュ処理の検証が必要

・ 本番デプロイ前のテストケース整備が必要

5. 次回の予定

・ Calendar・Gmail 認証機能のテスト・デバッグ

・ マスターデータ管理 UI の構築

・ 本番環境への統合テスト

【業務終了】

■日報の場所（URL）：GitHub main ブランチ

1. 進み具合はどう？

・ 順調！Google OAuth 認証機能が一日で大きく進んだ。

・ マスターデータ関数も追加されたので、UIレイアウトが取りやすくなった。

2. お客さんと何か話した？

・ クライアント対応者と認証機能の実装方向について確認・承認を得ました。

・ デザイン・フロー面で大きな要望はなく、予定通り進めていけそうです。

3. 次は誰が何をやる？

・ 自分（takahisa）が明日も実装を継続します。

・ まずは OAuth 認証周りのテスト・デバッグを徹底的に行います。

・ その後、マスターデータ管理 UI の構築に着手予定。

4. 【重要】今日のひとこと（雑談・ランチ・天気なんでも！）

・ Google Calendar API 連携が思ったより複雑だった。

・ トークン管理とリフレッシュ処理で少しハマったけど、

・ Supabase の auth データとの組み合わせが見えてきたので、

・ 明日からはスピードアップできそう！

確認. 緊急トラブル（クレームや契約外の相談）はない？

・ □ はい、ありません（あったらすぐに電話済み！）